Workbook

Dev AI + Opiekun biznesowy

Proces współpracy IT z biznesem przy tworzeniu małych, reużywalnych rozwiązań z użyciem AI

| Metadana | Wartość |
| --- | --- |
| Właściciel | IT / Dev AI |
| Wersja | 1.0 |
| Data | 2026-06-02 |
| Status | Wersja robocza do dalszego dopracowania |

Cel dokumentu: Dokument opisuje proces prowadzenia tematów od problemu biznesowego do działającego rozwiązania. Nie jest to proces budowania aplikacji dla samej aplikacji - celem jest rozwiązanie problemu i ograniczenie straty czasu.

Spis treści

Spis treści	2

1. Filozofia procesu	3

1.1. Główna idea	3

1.2. Najważniejsza zasada	3

1.3. Co oznacza sukces	3

2. Role	3

2.1. Opiekun biznesowy	3

2.2. Dev AI	4

2.3. AI jako narzędzie pracy Dev AI	4

2.4. Firmowe standardy jako kontekst pracy z AI	4

2.5. Reviewer / tester bezpieczeństwa / właściciel techniczny	5

3. Zakres pierwszego etapu wdrożenia	5

4. Klasy tematów i poziom kontroli	5

4.1. Klasa A - małe rozwiązania lokalne	5

4.2. Klasa B - większe rozwiązania działowe	5

4.3. Klasa C - duże lub wrażliwe rozwiązania	5

4.4. Szybka tabela klasyfikacji	6

5. Narzędzia organizacyjne	6

6. Scenariusz pierwszej rozmowy Dev AI z opiekunem biznesowym	7

6.0. Przygotowanie Dev AI przed rozmową	7

6.1. Zasady prowadzenia rozmowy	7

6.2. Otwarcie rozmowy	7

6.3. Etap 1 - zrozumienie problemu	7

6.4. Etap 2 - wejście, wyjście i reguły procesu	7

6.5. Etap 3 - bezpieczeństwo, dane i skala	8

6.6. Etap 4 - sprawdzenie, czy potrzebna jest aplikacja	8

6.7. Etap 5 - definicja MVP	8

6.8. Etap 6 - kryteria akceptacji	9

6.9. Etap 7 - decyzja o ścieżce realizacji	9

6.10. Etap 8 - końcowe podsumowanie rozmowy	9

7. Proces realizacji po pierwszej rozmowie	9

7.1. Proces dla klasy A - małe rozwiązanie lokalne	9

7.2. Proces dla klasy B - większe rozwiązanie działowe	10

7.3. Proces dla klasy C - duże lub wrażliwe rozwiązanie	10

8. Jira - standard zadania	11

9. GitLab - standard pracy z kodem	11

10. Coolify / CI/CD - wdrożenie	12

10.1. Pytania przed wdrożeniem	12

10.2. Minimalne wymagania wdrożenia	12

11. Confluence - dokumentacja końcowa	12

12. Standard rozmowy Dev AI z nietechnicznym biznesem	13

13. Checklista Dev AI od startu do końca	13

13.1. Start tematu	13

13.2. Dobór rozwiązania	13

13.3. Przygotowanie realizacji	13

13.4. Realizacja	14

13.5. Zakończenie	14

14. Przykładowe prompty do działania	14

14.1. Prompt startowy dla asystenta AI	14

14.2. Prompt do diagnozy procesu	15

14.3. Prompt do wyboru ścieżki rozwiązania	15

14.4. Prompt do klasyfikacji tematu A/B/C	15

14.5. Prompt do przygotowania MVP	15

14.6. Prompt do przygotowania zadania w Jira	15

14.7. Prompt do przygotowania rozwiązania klasy A	16

14.8. Prompt do przygotowania rozwiązania klasy B pod wdrożenie	16

14.9. Prompt do dokumentacji Confluence	16

14.10. Prompt do podsumowania pracy dla biznesu	16

15. Antywzorce	16

16. Docelowy model pracy w jednym zdaniu	17

# 1. Filozofia procesu

## 1.1. Główna idea

Nie zaczynamy od pytania: „jaką aplikację zbudować?”. Zaczynamy od pytania: gdzie ludzie tracą czas, robią rzeczy ręcznie, kopiują dane, przepisują informacje albo powtarzają te same czynności?

Dev AI ma pomóc biznesowi znaleźć najprostszy sposób usunięcia tej straty czasu.

Czasem będzie to mały skrypt.

Czasem arkusz z automatyzacją.

Czasem prosta aplikacja lokalna.

Czasem formularz.

Czasem mały reużywalny moduł, który później można wykorzystać w większym rozwiązaniu.

Czasem pełnoprawna aplikacja w repozytorium.

Uwaga: Najważniejsze jest nie to, żeby napisać kod albo zbudować aplikację, ale żeby rozwiązać konkretny problem biznesowy w najprostszy bezpieczny sposób.

Drugą ważną zasadą jest reużywalność: nawet małe rozwiązania powinny być budowane tak, aby jeśli się sprawdzą, można je było rozwinąć, przenieść, utrzymać albo wykorzystać jako element większego procesu.

## 1.2. Najważniejsza zasada

Decyzja: Opiekun biznesowy zna proces. Dev AI zna możliwe drogi techniczne. Razem mają znaleźć najprostsze rozwiązanie, które daje wartość.

Opiekun biznesowy nie musi wiedzieć, czym jest API, branch, deployment, baza danych albo CI/CD. Dev AI ma tłumaczyć decyzje prostym językiem i prowadzić proces.

## 1.3. Co oznacza sukces

problem biznesowy został rozwiązany albo istotnie ograniczony,

ręczna praca została zmniejszona,

proces jest prostszy,

użytkownik biznesowy rozumie, jak korzystać z rozwiązania,

rozwiązanie jest możliwe do utrzymania,

rozwiązanie jest możliwe do rozwinięcia, jeśli zacznie być używane szerzej,

wiadomo, kto jest właścicielem tematu,

wiadomo, gdzie znajduje się rozwiązanie,

wiadomo, jak je odtworzyć, zmienić albo wycofać.

# 2. Role

## 2.1. Opiekun biznesowy

Opiekun biznesowy to osoba z biznesu, która zna proces, problem i użytkowników, ale nie jest techniczna.

opisuje problem,

pokazuje obecny proces,

wskazuje, gdzie marnowany jest czas,

określa, kto korzysta z rozwiązania,

sprawdza, czy rozwiązanie działa biznesowo,

akceptuje efekt,

zbiera feedback od użytkowników.

## 2.2. Dev AI

Dev AI to człowiek z IT - programista lub osoba techniczna - która potrafi używać AI jako narzędzia do szybszego projektowania, kodowania, testowania i dokumentowania rozwiązań.

zna kontekst techniczny organizacji, dostępne standardy, biblioteki i ograniczenia,

potrafi dobrać właściwą ścieżkę realizacji,

potrafi współpracować z osobą nietechniczną,

używa AI zgodnie z przygotowanymi firmowymi zasadami,

kontroluje jakość wygenerowanego kodu,

bierze odpowiedzialność za techniczną stronę przygotowanego rozwiązania.

Dev AI odpowiada za przeprowadzenie rozmowy, klasyfikację tematu A/B/C, dobór rozwiązania, przygotowanie kodu lub instrukcji, testy, dokumentację oraz ocenę, kiedy potrzebne jest szersze review IT/security.

## 2.3. AI jako narzędzie pracy Dev AI

AI jest narzędziem używanym przez Dev AI, a nie samodzielnym właścicielem rozwiązania.

| AI może pomagać w | AI nie powinno samodzielnie decydować o |
| --- | --- |
| analizie problemu, generowaniu pytań, projektowaniu MVP, kodzie, testach i dokumentacji | architekturze bez kontroli Dev AI |
| analizie błędów, refaktorze i przygotowaniu opisów do Jira/GitLab/Confluence | użyciu niestandardowych bibliotek, wdrożeniu, zmianie zakresu biznesowego lub pomijaniu review |

## 2.4. Firmowe standardy jako kontekst pracy z AI

Dev AI pracuje z przygotowanymi firmowymi standardami, które opisują wymagania, ograniczenia i zasady używania AI, bibliotek, danych, testów oraz wdrożeń.

Standardy mogą być zapisane w plikach .md, dokumentacji repozytorium, Confluence albo innym uzgodnionym miejscu. Nie zakładamy jednej konkretnej struktury nazw plików, bo może ona powstać dopiero w ramach wdrażania procesu.

zasady używania AI,

zasady bezpieczeństwa,

zasady pracy z danymi,

dozwolone i preferowane biblioteki,

styl kodowania,

zasady testowania,

strukturę małych aplikacji i automatyzacji,

zasady dokumentacji,

zasady pracy z GitLab,

zasady przygotowania aplikacji do uruchomienia w środowisku docelowym,

zasady przekazywania rozwiązania do utrzymania.

Zasada: Zanim Dev AI poprosi AI o wygenerowanie rozwiązania, powinien dostarczyć AI właściwy kontekst: standardy firmowe, ograniczenia, preferowane biblioteki, strukturę projektu i wymagania bezpieczeństwa.

## 2.5. Reviewer / tester bezpieczeństwa / właściciel techniczny

Reviewer techniczny, tester bezpieczeństwa lub właściciel techniczny włącza się wtedy, gdy rozwiązanie przekracza poziom prostej automatyzacji albo dotyka systemów firmowych, danych osobowych, danych wrażliwych, logowania, autoryzacji lub większej liczby użytkowników.

# 3. Zakres pierwszego etapu wdrożenia

Na start proces obejmuje przede wszystkim drobne rozwiązania, automatyzacje pracy ręcznej, kopiowanie i przekształcanie danych, małe narzędzia lokalne, usprawnienia procesów, prototypy, szybkie MVP i rozwiązania oszczędzające czas ludzi.

Uwaga: Na start nie skupiamy się na dużych systemach enterprise ani ciężkich projektach architektonicznych. Proces ma pomóc dowozić realne usprawnienia szybko, ale odpowiedzialnie.

# 4. Klasy tematów i poziom kontroli

W organizacji stosujemy trzy klasy tematów: A, B i C. Klasa tematu decyduje o tym, ile kontroli, dokumentacji, wdrożenia i udziału IT jest potrzebne.

## 4.1. Klasa A - małe rozwiązania lokalne

Klasa A obejmuje małe rozwiązania działające lokalnie na komputerze użytkownika lub opiekuna biznesowego. Nie wymagają większej kontroli, nie są wdrażane na serwerze i zwykle służą jednej osobie albo bardzo małej grupie.

kopiowanie danych z jednego Excela do drugiego,

czyszczenie plików CSV,

prosty skrypt do zmiany nazw plików,

lokalny generator raportu,

szablon Excel z formułami lub Power Query,

jednorazowa automatyzacja procesu.

Poziom autonomii AI: wysoki, 4-5. Opiekun biznesowy może wykonać takie rozwiązanie samodzielnie z pomocą Dev AI, a Dev AI prowadzi go krok po kroku.

## 4.2. Klasa B - większe rozwiązania działowe

Klasa B obejmuje większe rozwiązania używane w dziale lub przez kilka osób. Wymagają wdrożenia, postawienia na serwerze albo przynajmniej uporządkowanego utrzymania.

mała aplikacja webowa dla działu,

panel do obsługi procesu,

formularz zbierający dane,

narzędzie do generowania dokumentów dla zespołu,

aplikacja uruchomiona na serwerze,

rozwiązanie wymagające domeny, logowania, bazy danych lub konfiguracji środowiska.

Poziom autonomii AI: średnio-wysoki, 3. Dev AI może przygotować kod, strukturę aplikacji, testy, README, opis wdrożenia, branch i merge request. Człowiek z IT lub reviewer powinien sprawdzić rozwiązanie przed wdrożeniem.

## 4.3. Klasa C - duże lub wrażliwe rozwiązania

Klasa C obejmuje duże rozwiązania albo dowolne rozwiązania dotykające danych osobowych, danych wrażliwych, bezpieczeństwa, uprawnień, krytycznych procesów lub większej liczby użytkowników.

rozwiązanie przetwarzające dane osobowe lub wrażliwe,

aplikacja z logowaniem i uprawnieniami,

integracja z systemami firmowymi,

zmiana w dużej istniejącej aplikacji,

automatyzacja krytycznego procesu,

rozwiązanie z dostępem do produkcyjnej bazy danych.

Poziom autonomii AI: kontrolowany, 1-2. AI może pomagać, ale rozwiązanie musi przejść przez review techniczne oraz weryfikację bezpieczeństwa.

## 4.4. Szybka tabela klasyfikacji

| Pytanie | Jeśli tak | Prawdopodobna klasa |
| --- | --- | --- |
| Czy rozwiązanie działa tylko lokalnie na jednym komputerze? | Tak | A |
| Czy wymaga serwera, domeny, wdrożenia albo stałego działania? | Tak | B |
| Czy korzysta z niego kilka osób w dziale? | Tak | B |
| Czy przetwarza dane osobowe lub wrażliwe? | Tak | C |
| Czy dotyka uprawnień, logowania albo bezpieczeństwa? | Tak | C |
| Czy błąd może mieć poważne skutki finansowe, prawne lub reputacyjne? | Tak | C |
| Czy zmienia dużą istniejącą aplikację? | Tak | C |

Ryzyko: Jeśli Dev AI nie jest pewien klasy, powinien zaproponować wyższą klasę i poprosić o potwierdzenie człowieka z IT.

# 5. Narzędzia organizacyjne

| Narzędzie | Rola w procesie |
| --- | --- |
| Jira | Obsługa zadań, statusów, priorytetów i akceptacji dla tematów wymagających formalnej ścieżki. |
| GitLab | Repozytoria kodu, branche, merge requesty i historia zmian. |
| CI/CD | Mechanizmy budowania, testowania i kontroli jakości tam, gdzie obowiązują. |
| Coolify | Środowisko, na którym mogą być uruchamiane i utrzymywane aplikacje. |
| Confluence | Baza wiedzy, dokumentacja procesów i instrukcje użycia. |

Uwaga: Coolify nie jest procesem samym w sobie. Jest środowiskiem uruchomieniowym. Jeśli rozwiązanie ma być aplikacją działającą na Coolify, Dev AI powinien od początku budować ją z myślą o tym środowisku.

konfiguracja i zmienne środowiskowe,

sposób startu aplikacji,

zależności,

healthcheck,

logowanie,

wolumeny,

instrukcja wdrożenia.

# 6. Scenariusz pierwszej rozmowy Dev AI z opiekunem biznesowym

Celem rozmowy nie jest od razu napisanie kodu. Celem jest zrozumienie problemu, określenie wartości, dobranie klasy tematu A/B/C i wybranie najprostszej bezpiecznej ścieżki realizacji.

## 6.0. Przygotowanie Dev AI przed rozmową

[ ] Wiem, jakie są klasy tematów A/B/C.

[ ] Mam dostęp do aktualnych standardów firmowych, niezależnie od tego, czy są w plikach .md, Confluence czy repozytorium.

[ ] Wiem, jakie ograniczenia, biblioteki i wzorce techniczne powinienem zastosować.

[ ] Wiem, gdzie dokumentować ustalenia.

[ ] Wiem, kiedy muszę włączyć review IT/security.

## 6.1. Zasady prowadzenia rozmowy

1. Mów prostym językiem.

2. Zadawaj pytania pojedynczo lub małymi grupami.

3. Najpierw pytaj o proces, nie o technologię.

4. Pomagaj nazwać problem biznesowy.

5. Szukaj najprostszej drogi do oszczędności czasu.

6. Nie zakładaj, że potrzebna jest aplikacja.

7. Oznaczaj swoje założenia.

8. Doprowadź rozmowę do konkretnego wyniku: klasy tematu, MVP, kryteriów akceptacji i kolejnych kroków.

## 6.2. Otwarcie rozmowy

Pomogę Ci przejść od problemu biznesowego do najprostszego działającego rozwiązania. Najpierw zrozumiem, jak wygląda obecny proces i gdzie tracicie czas. Potem zaproponuję, czy wystarczy Excel/skrypt, czy potrzebujemy małej aplikacji, czy temat powinien iść pełną ścieżką IT. Nie musisz znać technologii - będę tłumaczyć decyzje prostym językiem.

## 6.3. Etap 1 - zrozumienie problemu

1. Co dokładnie robisz dzisiaj ręcznie albo pół-ręcznie? 2. Co w tym procesie najbardziej przeszkadza? 3. Ile czasu zajmuje jedno wykonanie tego procesu? 4. Jak często to się dzieje? 5. Kto jeszcze wykonuje ten proces? 6. Co się stanie, jeśli ktoś popełni błąd?

## 6.4. Etap 2 - wejście, wyjście i reguły procesu

1. Jakie dane są na wejściu? Na przykład plik, mail, formularz, system, raport. 2. Skąd te dane pochodzą? 3. Jaki ma być wynik końcowy? 4. Gdzie wynik ma trafić? 5. Jakie reguły trzeba zastosować po drodze? 6. Jakie są wyjątki albo nietypowe przypadki?

## 6.5. Etap 3 - bezpieczeństwo, dane i skala

1. Czy w danych pojawiają się dane osobowe, np. imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL, adres? 2. Czy w danych pojawiają się dane wrażliwe, finansowe, medyczne, kadrowe, prawne albo poufne? 3. Czy rozwiązanie ma mieć logowanie? 4. Czy rozwiązanie ma działać tylko na Twoim komputerze, czy dla kilku osób? 5. Czy rozwiązanie ma działać stale na serwerze? 6. Czy wynik będzie udostępniany innym osobom lub działom?

## 6.6. Etap 4 - sprawdzenie, czy potrzebna jest aplikacja

1. Czy problem da się rozwiązać zmianą sposobu pracy, bez narzędzia? 2. Czy wystarczy poprawić obecny Excel albo szablon? 3. Czy wystarczy prosty skrypt uruchamiany lokalnie? 4. Czy potrzebny jest interfejs dla użytkownika? 5. Czy rozwiązanie musi działać dla kilku osób naraz? 6. Czy rozwiązanie musi być dostępne przez przeglądarkę? 7. Czy rozwiązanie ma być potencjalnie rozwijane dalej? 8. Który element warto zbudować jako reużywalny klocek na przyszłość? 9. Czy rozwiązanie ma być aplikacją uruchamianą na Coolify?

| Sytuacja | Rekomendowana ścieżka |
| --- | --- |
| Problem wynika z niejasnego procesu, a nie braku narzędzia | Najpierw zmiana procesu |
| Jedna osoba, jeden komputer, pliki Excel/CSV | Klasa A: Excel, Power Query albo lokalny skrypt |
| Jedna osoba, ale rozwiązanie może być później użyte szerzej | Klasa A z reużywalną strukturą kodu i instrukcją rozwoju |
| Kilka osób w dziale, potrzeba dostępu przez przeglądarkę | Klasa B: mała aplikacja działowa |
| Aplikacja ma działać na serwerze | Klasa B lub C, przygotowana pod środowisko uruchomieniowe, np. Coolify |
| Dane osobowe, wrażliwe, logowanie, uprawnienia, większa skala | Klasa C: rozwiązanie z review IT i security |

## 6.7. Etap 5 - definicja MVP

Pierwsza wersja rozwiązania zrobi: 1. [najważniejsza funkcja] 2. [najważniejsza funkcja] 3. [najważniejsza funkcja] Pierwsza wersja nie będzie jeszcze robić: 1. [poza zakresem] 2. [poza zakresem]

## 6.8. Etap 6 - kryteria akceptacji

Uznajemy, że rozwiązanie działa, jeśli: 1. Użytkownik może [czynność]. 2. System/narzędzie poprawnie [zachowanie]. 3. Wynik zawiera [dane / efekt]. 4. W przypadku błędnych danych użytkownik widzi [komunikat / informację]. 5. Proces zajmuje mniej niż [czas] albo wymaga mniej kroków niż obecnie.

## 6.9. Etap 7 - decyzja o ścieżce realizacji

| Ścieżka | Kiedy | Minimalny wynik |
| --- | --- | --- |
| A - lokalne rozwiązanie | Działa lokalnie, mała skala, niskie ryzyko | Plik/skrypt/szablon, test na przykładzie, instrukcja użycia, opis ograniczeń |
| B - rozwiązanie działowe | Kilka osób, serwer, wdrożenie lub stałe utrzymanie | Jira, GitLab, kod, testy, README, instrukcja wdrożenia, Confluence, review IT |
| C - duże lub wrażliwe | Dane osobowe/wrażliwe, logowanie, bezpieczeństwo, większe ryzyko | Analiza ryzyka, właściciele, review techniczne, testy bezpieczeństwa, plan wdrożenia i rollbacku |

## 6.10. Etap 8 - końcowe podsumowanie rozmowy

Problem: [opis] Użytkownicy: [kto] Obecny proces: [jak jest dziś] Strata czasu / problem jakościowy: [opis] Dane wejściowe: [opis] Wynik: [opis] Klasa tematu: [A/B/C] Rekomendowana ścieżka: [opis] MVP: [punkty] Poza zakresem: [punkty] Kryteria akceptacji: [lista] Następny krok: [konkretny krok]

# 7. Proces realizacji po pierwszej rozmowie

## 7.1. Proces dla klasy A - małe rozwiązanie lokalne

1. Przygotuj przykład danych wejściowych.

2. Przygotuj najprostsze rozwiązanie: Excel, Power Query, skrypt albo instrukcję.

3. Wyjaśnij opiekunowi biznesowemu, jak to uruchomić.

4. Przetestuj na przykładowych danych.

5. Poproś opiekuna biznesowego o test na realnym, bezpiecznym przykładzie.

6. Popraw błędy.

7. Przygotuj krótką instrukcję użycia.

8. Oznacz ograniczenia.

9. Ustal, gdzie rozwiązanie będzie przechowywane.

10. Ustal, kiedy temat powinien zostać podniesiony do klasy B.

## 7.2. Proces dla klasy B - większe rozwiązanie działowe

1. Przygotuj zadanie w Jira.

2. Doprecyzuj MVP i kryteria akceptacji.

3. Sprawdź standardy firmowe i wzorce.

4. Przygotuj plan techniczny prostym językiem.

5. Przygotuj repozytorium lub branch w GitLab.

6. Przygotuj kod rozwiązania.

7. Dodaj podstawowe testy.

8. Przygotuj README.

9. Przygotuj instrukcję konfiguracji.

10. Przygotuj instrukcję wdrożenia, np. w Coolify.

11. Przygotuj demo dla opiekuna biznesowego.

12. Zbierz akceptację biznesową.

13. Przekaż do podstawowego review IT.

14. Wdróż zgodnie z ustaloną ścieżką.

15. Utwórz stronę w Confluence.

16. Zamknij zadanie w Jira po akceptacji.

## 7.3. Proces dla klasy C - duże lub wrażliwe rozwiązanie

1. Przygotuj zadanie w Jira.

2. Oznacz temat jako klasę C.

3. Wskaż właściciela biznesowego.

4. Wskaż właściciela technicznego.

5. Opisz dane osobowe, dane wrażliwe lub inne ryzyka.

6. Przygotuj analizę ryzyka.

7. Przygotuj plan techniczny.

8. Wskaż standardy, biblioteki, ograniczenia i elementy rozwiązania, które powinny być zaprojektowane jako reużywalne.

9. Przygotuj projekt rozwiązania.

10. Przygotuj kod lub szkic kodu.

11. Przygotuj testy funkcjonalne.

12. Przygotuj przypadki testów bezpieczeństwa.

13. Przekaż temat do review technicznego.

14. Przekaż temat do testerów bezpieczeństwa lub osoby odpowiedzialnej za security.

15. Popraw uwagi.

16. Przygotuj plan wdrożenia.

17. Przygotuj plan rollbacku.

18. Uzyskaj formalną akceptację.

19. Wdróż zgodnie z procesem.

20. Udokumentuj w Confluence.

# 8. Jira - standard zadania

Tytuł: [krótko: co ma się zmienić] Problem biznesowy: [co dziś boli i ile czasu kosztuje] Użytkownik: [kto korzysta] Oczekiwany efekt: [co ma być możliwe po zmianie] Zakres MVP: - [punkt] Poza zakresem: - [punkt] Kryteria akceptacji: 1. [kryterium] Klasa rozwiązania: [A/B/C] Ryzyka: - [ryzyko]

# 9. GitLab - standard pracy z kodem

1. Jedna zmiana = jeden branch.

2. Branch powinien mieć nazwę powiązaną z Jira.

3. Commit powinien opisywać, co zmieniono.

4. Merge request powinien zawierać opis biznesowy i techniczny.

5. Nie wrzucamy sekretów, haseł ani danych produkcyjnych.

6. Testy powinny być uruchomione przed przekazaniem do review.

Cel zmiany: [po co to robimy] Co zmieniono: - [zmiana] Jak testować: 1. [krok] Ryzyka: - [ryzyko]

# 10. Coolify / CI/CD - wdrożenie

Dla małych aplikacji zespołowych i webowych Dev AI powinien sprawdzić, czy rozwiązanie ma być uruchamiane w Coolify.

## 10.1. Pytania przed wdrożeniem

1. Czy aplikacja ma działać lokalnie, czy na serwerze?

2. Kto będzie jej używał?

3. Czy potrzebuje domeny?

4. Czy potrzebuje logowania?

5. Czy potrzebuje bazy danych?

6. Czy potrzebuje zmiennych środowiskowych?

7. Czy ma być dostępna tylko w sieci firmowej?

8. Kto odpowiada za utrzymanie?

## 10.2. Minimalne wymagania wdrożenia

README,

opis zmiennych środowiskowych,

brak sekretów w repozytorium,

instrukcja uruchomienia,

healthcheck, jeśli aplikacja działa jako serwis,

informacja, kto jest właścicielem aplikacji.

# 11. Confluence - dokumentacja końcowa

Każde rozwiązanie, które ma być używane dłużej niż jednorazowo, powinno mieć wpis w Confluence.

Nazwa rozwiązania: [nazwa] Do czego służy: [prosty opis] Dla kogo: [użytkownicy] Jaki problem rozwiązuje: [problem] Jak używać: 1. [krok] 2. [krok] Dane wejściowe: [opis] Wynik: [opis] Ograniczenia: [czego rozwiązanie nie robi] Właściciel biznesowy: [osoba / rola] Właściciel techniczny: [osoba / rola / brak dla lokalnej automatyzacji]

# 12. Standard rozmowy Dev AI z nietechnicznym biznesem

1. Nie zaczynaj od technologii.

2. Tłumacz skróty.

3. Pokazuj konsekwencje decyzji.

4. Dawaj rekomendację, nie tylko opcje.

5. Oznaczaj założenia.

6. Pytaj tylko o rzeczy, które wpływają na zakres lub ryzyko.

7. Nie przerzucaj odpowiedzialności technicznej na biznes.

8. Mów, co biznes ma sprawdzić.

9. Mów, czego biznes nie musi rozumieć.

10. Zamykaj każdy etap konkretnym artefaktem.

Rozumiem, że dziś kopiujesz dane z pliku A do pliku B i zajmuje to około 30 minut dziennie. Najprostsze rozwiązanie to nie aplikacja, tylko lokalny skrypt lub szablon Excela, który zrobi to automatycznie. Proponuję najpierw przygotować wersję, która działa na jednym przykładowym pliku. Jeśli się sprawdzi, dopiero wtedy zdecydujemy, czy warto robić z tego większe narzędzie.

# 13. Checklista Dev AI od startu do końca

## 13.1. Start tematu

[ ] Rozumiem, jaki problem biznesowy rozwiązujemy.

[ ] Wiem, kto jest użytkownikiem.

[ ] Wiem, jak proces wygląda dzisiaj.

[ ] Wiem, ile czasu lub błędów generuje obecny proces.

[ ] Wiem, jaki ma być efekt końcowy.

[ ] Wiem, czy są dane wrażliwe.

## 13.2. Dobór rozwiązania

[ ] Sprawdziłem, czy wystarczy zmiana procesu.

[ ] Sprawdziłem, czy wystarczy Excel / szablon / makro / Power Query.

[ ] Sprawdziłem, czy wystarczy lokalny skrypt.

[ ] Wybrałem najprostszą bezpieczną ścieżkę.

[ ] Sklasyfikowałem temat jako A/B/C.

## 13.3. Przygotowanie realizacji

[ ] Opisałem MVP.

[ ] Opisałem poza zakresem.

[ ] Przygotowałem kryteria akceptacji.

[ ] Przygotowałem listę ryzyk.

[ ] Wskazałem potrzebne narzędzia: Jira / GitLab / Coolify / Confluence.

[ ] Wskazałem, czy potrzebny jest człowiek z IT.

## 13.4. Realizacja

[ ] Przygotowałem rozwiązanie.

[ ] Nie dodałem niepotrzebnej złożoności.

[ ] Nie użyłem danych produkcyjnych bez potrzeby.

[ ] Przygotowałem test na przykładzie.

[ ] Przygotowałem instrukcję użycia.

## 13.5. Zakończenie

[ ] Opiekun biznesowy przetestował rozwiązanie.

[ ] Kryteria akceptacji są spełnione.

[ ] Wiadomo, gdzie znajduje się rozwiązanie.

[ ] Wiadomo, kto jest właścicielem.

[ ] Dokumentacja jest w Confluence, jeśli potrzebna.

[ ] Zadanie w Jira jest zamknięte lub gotowe do zamknięcia.

# 14. Przykładowe prompty do działania

Ta sekcja zawiera przykładowe prompty, których Dev AI może używać podczas pracy z opiekunem biznesowym i narzędziem AI. Prompty są punktem startowym i powinny być dostosowane do klasy tematu, kontekstu biznesowego, standardów firmowych i poziomu ryzyka.

## 14.1. Prompt startowy dla asystenta AI

Jesteś asystentem AI wspierającym Dev AI, czyli programistę z IT pracującego z nietechnicznym opiekunem biznesowym. Twoim zadaniem nie jest samodzielne podejmowanie decyzji, ale pomoc Dev AI w analizie, projektowaniu, implementacji, testowaniu i dokumentowaniu rozwiązania zgodnie ze standardami firmy. Zasady pracy: 1. Najpierw pomagaj zrozumieć proces i stratę czasu. 2. Nie zakładaj od razu, że trzeba pisać aplikację. 3. Szukaj najprostszego bezpiecznego rozwiązania. 4. Uwzględniaj firmowe standardy, które dostarczy Dev AI. 5. Klasyfikuj rozwiązanie jako A, B albo C. 6. Projektuj rozwiązanie tak, aby było możliwe do utrzymania i ponownego użycia. Aktualna potrzeba biznesowa: [opis problemu]

## 14.2. Prompt do diagnozy procesu

Pomóż mi zdiagnozować proces, w którym tracimy czas. Zadawaj pytania po kolei, prostym językiem. Chcę ustalić, co robimy ręcznie, ile to zajmuje, kto to robi, jakie dane są używane, gdzie powstają błędy, co powinno być efektem i czy da się to uprościć bez budowania aplikacji. Na końcu nazwij problem biznesowy, opisz stratę czasu, zaproponuj najprostsze rozwiązanie, zaklasyfikuj temat jako A/B/C i wskaż kolejny krok.

## 14.3. Prompt do wyboru ścieżki rozwiązania

Na podstawie opisanego problemu zaproponuj najlepszą ścieżkę rozwiązania. Porównaj: zmianę procesu, Excel/szablon/Power Query, lokalny skrypt, małą aplikację lokalną, mały reużywalny komponent, aplikację działową na serwerze i pełniejszą ścieżkę IT. Dla każdej opcji podaj plusy, minusy, ryzyka, poziom złożoności i możliwość późniejszego rozwoju. Na końcu daj jedną rekomendację.

## 14.4. Prompt do klasyfikacji tematu A/B/C

Zaklasyfikuj temat jako A, B albo C. Oceń: kto będzie używał rozwiązania, gdzie będzie działać, czy wymaga serwera, czy dotyka danych osobowych lub wrażliwych, czy wymaga logowania lub uprawnień, jakie są skutki błędu i jaki poziom kontroli jest potrzebny. Na końcu podaj klasę, uzasadnienie, wymagane artefakty, poziom kontroli i kolejny krok.

## 14.5. Prompt do przygotowania MVP

Pomóż ograniczyć zakres pierwszej wersji rozwiązania. Przygotuj: cel MVP, funkcje konieczne w pierwszej wersji, rzeczy poza zakresem, kryteria akceptacji, najprostszy test poprawności, elementy reużywalne i ryzyka zbyt dużego zakresu. Pamiętaj: celem MVP jest rozwiązanie najważniejszego problemu, a nie zbudowanie pełnej aplikacji.

## 14.6. Prompt do przygotowania zadania w Jira

Przygotuj opis zadania do Jira dla tego usprawnienia. Użyj struktury: tytuł, problem biznesowy, użytkownik, obecny proces, strata czasu lub problem jakościowy, oczekiwany efekt, MVP, poza zakresem, kryteria akceptacji, klasa rozwiązania A/B/C, ryzyka, zależności, wymagany poziom kontroli, pytania otwarte. Pisz prostym językiem zrozumiałym dla biznesu i IT.

## 14.7. Prompt do przygotowania rozwiązania klasy A

Przygotuj plan realizacji dla rozwiązania klasy A. Rozwiązanie ma działać lokalnie, rozwiązać konkretny problem biznesowy, nie wymagać większej kontroli IT i być możliwe do późniejszego rozwinięcia. Przygotuj najprostsze podejście, strukturę plików, instrukcję uruchomienia, przykład danych wejściowych, przykład wyniku, test poprawności, ograniczenia i informację, kiedy temat powinien przejść do klasy B.

## 14.8. Prompt do przygotowania rozwiązania klasy B pod wdrożenie

Przygotuj plan realizacji dla rozwiązania klasy B. Rozwiązanie będzie używane przez kilka osób lub dział, wymaga wdrożenia albo uruchomienia na serwerze, może być uruchamiane w Coolify i musi być możliwe do utrzymania. Uwzględnij cel biznesowy, MVP, strukturę aplikacji, konfigurację, zmienne środowiskowe, sposób uruchomienia, wymagania pod Coolify, testy, README, instrukcję wdrożenia, kryteria akceptacji, ryzyka i elementy reużywalne.

## 14.9. Prompt do dokumentacji Confluence

Przygotuj stronę dokumentacji do Confluence dla gotowego rozwiązania. Uwzględnij: do czego służy, jaki problem rozwiązuje, dla kogo jest, jak używać krok po kroku, dane wejściowe, wynik, lokalizację rozwiązania, sposób uruchomienia, ograniczenia, kiedy zgłosić potrzebę rozbudowy, właściciela biznesowego i technicznego oraz linki do Jira/GitLab, jeśli istnieją.

## 14.10. Prompt do podsumowania pracy dla biznesu

Przygotuj krótkie podsumowanie dla opiekuna biznesowego. Uwzględnij: jaki problem rozwiązaliśmy, co zostało przygotowane, jak tego używać, co użytkownik powinien przetestować, ograniczenia, czego rozwiązanie jeszcze nie robi i kiedy warto wrócić do tematu. Pisz prostym, nietechnicznym językiem.

# 15. Antywzorce

1. Budowanie aplikacji, gdy wystarczy prosty skrypt.

2. Budowanie skryptu, gdy wystarczy zmiana procesu.

3. Używanie żargonu wobec osoby nietechnicznej.

4. Zadawanie zbyt wielu pytań naraz.

5. Pomijanie pytania o dane wrażliwe.

6. Pomijanie właściciela rozwiązania.

7. Brak instrukcji użycia.

8. Brak kryteriów akceptacji.

9. Brak informacji, gdzie rozwiązanie będzie utrzymywane.

10. Tworzenie jednorazowych narzędzi, których nikt nie potrafi potem odtworzyć.

11. Tworzenie jednorazowego chaosu, którego nie da się potem utrzymać ani rozwinąć.

12. Pomijanie review IT przy integracjach lub większych aplikacjach.

13. Wdrażanie bez jasnego rollbacku.

14. Traktowanie vibe codingu jako wymówki do chaosu.

# 16. Docelowy model pracy w jednym zdaniu

Model pracy: Dev AI ma być przewodnikiem nietechnicznego biznesu: najpierw zrozumieć problem i stratę czasu, potem dobrać najprostsze bezpieczne rozwiązanie, zbudować je w sposób możliwy do utrzymania i ponownego użycia, dowieźć działający efekt oraz zostawić po sobie instrukcję, dokumentację i jasną odpowiedzialność.